《软件工程基础》

个人实习报告

题目：  mini博客系统

班级序号：     197241

学生姓名：     张战胜

任课教师：     赵一石

软件工程系

2026年5月

一、PSP 记录估计和实际耗费的时间

本次实习以 MiniBlog 博客系统为载体，我个人主要承担评论模块和私信模块相关工作。根据每周周报记录，个人任务从项目基础需求梳理开始，逐步推进到评论模块开发、评论模块测试与联调、第二版私信模块需求分析、权限认证和私信列表开发、评论缺陷修复以及最终文档总结。下表根据周报中的任务强度和实际完成情况，对 PSP 各阶段时间进行估算。

| 阶段 | 任务内容 | 预估耗时（分钟） | 实际耗时（分钟） | 偏差原因与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 确认个人负责模块，拆分评论与私信相关任务，熟悉团队迭代节奏。 | 120 | 150 | 初期需要适应团队协作方式和任务管理流程。 |
| 需求分析 | 梳理评论发布、嵌套评论、回复、删除、私信权限、私信列表、未读状态等需求。 | 360 | 520 | 私信读取状态、消息提醒和权限边界需要多次讨论确认。 |
| 软件设计 | 设计评论父子关系、逻辑删除、私信实体、token 身份识别、分页查询和 WebSocket 推送流程。 | 480 | 600 | 递归评论结构和私信权限模型比预期复杂。 |
| 编码-评论模块 | 实现发表评论、一级评论查询、评论树查询、回复评论、删除评论、点赞评论和缺陷修复。 | 1320 | 1680 | 嵌套评论和回复缺陷排查耗时较多。 |
| 编码-私信模块 | 实现私信权限认证、私信列表、发送私信、批量已读、批量删除和详情自动已读。 | 960 | 1200 | 需要同时处理用户信息组装、状态更新和权限限制。 |
| 测试 | 进行个人单元测试、自测、异常场景测试、边界场景排查。 | 780 | 960 | 补充测试了空内容、未登录、权限不足、删除后查询等场景。 |
| 联调与合并 | 参与前后端联调、接口参数统一、代码合并、冲突解决、项目总体测试。 | 540 | 780 | 接口格式不一致和多人并行开发带来额外沟通成本。 |
| 项目管理 | 使用 GitHub 和 TAPD 管理代码、任务、缺陷和进度。 | 360 | 450 | 学习任务拆分和冲突处理需要额外投入。 |
| 总结 | 整理周报、模块成果、问题复盘、参考资料并形成个人实习报告。 | 300 | 420 | 根据课程模板扩充总结反思和过程说明。 |

从 PSP 记录看，实际耗时普遍高于预估，主要原因是我在实习初期对多人协作流程、评论层级数据处理、私信权限边界和接口联调复杂度估计不足。但随着每周工作推进，我逐渐学会在任务开始前先拆分需求、识别风险，再开展编码和测试，个人计划能力有所提升。

1.2 每周工作阶段整理

| 阶段 | 周报主要内容 | 个人成果 | 能力提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 项目基础需求确认，发布评论功能开发，学习 GitHub 和 TAPD。 | 完成发布评论接口和 Comment 实体基础开发。 | 熟悉需求确认、分支提交、任务同步流程。 |
| 第二阶段 | 评论模块完善，测试上周代码，开发嵌套评论、回复评论、删除评论。 | 完成评论模块核心交互能力。 | 掌握 MyBatis-Plus 条件构造器和递归查询思路。 |
| 第三阶段 | 完成第一版评论模块开发测试，参与代码合并、总体测试、前后端联调。 | 评论模块达到第一版交付要求。 | 提升接口联调、冲突解决和边缘场景排查能力。 |
| 第四阶段 | 参与第二版迭代讨论，开发私信权限认证和私信列表查看，开展单元测试。 | 完成私信模块基础访问和列表展示能力。 | 理解 token 权限校验、消息状态和分页查询。 |
| 第五阶段 | 修复评论不能回复他人评论缺陷，分析私信需求，初步编写私信代码，细化 TAPD 任务。 | 修复评论回复问题，推进私信模块落地。 | 提升缺陷定位、需求拆分和任务管理能力。 |

二、个人在软件过程中的工作

2.1 需求获取与分析

需求分析阶段，我首先根据团队整体规划确认个人职责：第一版迭代重点负责评论模块，第二版迭代继续负责私信模块。评论模块服务文章详情页互动场景，核心目标是让用户能够围绕文章发表观点、回复他人、查看讨论结构并管理本人评论；私信模块服务用户之间的一对一沟通场景，核心目标是让登录用户能够查看、发送和管理自己的站内消息。

评论模块需求最初从发布评论功能开始。根据周报记录，我先完成项目基础需求梳理，与团队确认评论功能的基本输入和输出，包括评论内容、文章 ID、用户 ID、父评论 ID 等。随着迭代推进，需求逐渐扩展为嵌套评论递归查询、回复评论、删除评论和点赞评论。通过分析这些需求，我认识到评论模块并不是简单的文本保存，而是需要处理文章、用户、父评论、子评论和删除状态之间的关系。

私信模块需求来自第二版迭代讨论。分析过程中，我重点关注用户权限、消息状态和列表展示三个方面。用户权限要求未登录用户不能访问私信功能，登录用户只能查看和管理与自己相关的消息；消息状态要求区分未读、已读、未删除和已删除；列表展示要求按发送时间倒序，并展示发送者信息和未读标识。对消息提醒逻辑，我将 WebSocket 在线推送作为增强需求，即发送成功后如果接收者在线则即时推送，不在线则保留在数据库中等待后续查看。

在需求分析中遇到的困难主要是部分场景边界不清晰。例如评论回复时，当前用户、父评论发布者和文章之间的关系需要区分；私信读取状态、删除状态和权限校验之间也容易混淆。为了解决这些问题，我通过团队讨论、查阅资料、参考项目已有模块和梳理接口流程，逐步明确每个功能的输入、处理规则和输出结果。

在文档任务方面，我根据项目代码整理了评论模块和私信模块的需求规格说明，明确功能需求、接口路径、数据字段、异常处理和验收标准；同时在 TAPD 中将私信功能拆成需求梳理、实体设计、权限认证、私信列表、发送私信、状态更新、删除消息、自测联调等小任务，使任务更容易跟踪和落地。

2.2 软件设计

软件设计阶段，我遵循项目已有的 Spring Boot 分层结构，将个人负责的评论模块和私信模块划分为 Controller、Service、Mapper 和 Entity。Controller 层负责接收前端请求，Service 层负责业务规则处理，Mapper 层负责数据库访问，Entity 层负责映射数据表字段。这样的分层方式让模块职责更清晰，也便于后续测试和维护。

评论模块以 Comment 实体为核心，对应 t_comment 表。commentId 是评论主键，articleId 表示评论所属文章，userId 表示评论发布者，parentId 表示父评论，isLiked 表示点赞数，content 保存评论内容，createTime 和 updateTime 保存时间信息，isDeleted 表示逻辑删除状态。一级评论的 parentId 为空，回复评论的 parentId 指向被回复评论的 commentId。这个设计能够同时支持一级评论列表和树形回复结构。

评论树查询是评论模块设计中的重点。我的设计思路是先查询文章下所有未删除的一级评论，再根据一级评论的 commentId 递归查询子回复，并将结果组织成父评论 ID 到子评论列表的映射。这样前端可以根据映射关系递归渲染评论树。虽然这种方式在评论数量较少的课程项目中能够满足需求，但我也认识到，如果后续评论量很大，可以优化为一次性查询所有评论后在内存中组装树，以减少数据库访问次数。

私信模块以 PrivateMessage 实体为核心，对应 private_message 表。id 是消息主键，senderId 是发送者，receiverId 是接收者，content 是消息正文，sendTime 是发送时间，isRead 是已读状态，deleted 是软删除状态。私信模块比评论模块更强调权限边界，因此设计时我将 token 解析当前登录用户作为统一入口，发送、查询、已读、删除和详情都围绕当前用户进行限制。

私信列表设计时，我考虑到前端不仅需要消息内容，还需要发送者昵称和头像，因此在查询消息记录后批量查询发送者信息，并组装成包含 senderName、senderAvatar、sendTime、isRead 等字段的返回结构。WebSocket 实时推送则通过维护 userId 到 Session 的映射实现，发送私信成功后如果接收者在线，就向对应 Session 推送消息内容。

| 模块 | 核心实体/接口 | 设计重点 | 对应能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评论模块 | Comment、CommentsController、ICommentsService | 父子评论结构、递归查询、逻辑删除、用户删除限制。 | 发布评论、评论树、回复、删除、点赞。 |
| 私信模块 | PrivateMessage、MessageController、MessageService | token 身份识别、分页查询、状态更新、WebSocket 推送。 | 发送、列表、已读、删除、详情、实时提醒。 |

2.3 编码

编码工作按照周报中的迭代顺序推进。第一阶段，我完成发布评论接口和对应实体类开发。发布评论接口接收 Comment 对象，校验评论内容后提取 content、userId、parentId 和 articleId，再调用 Service 层保存评论。保存时，如果 parentId 为 0，则按一级评论处理；同时设置 createTime 和 isDeleted，保证新评论能够正常出现在文章评论区。

第二阶段，我完善评论模块进阶功能，包括递归查询嵌套评论、回复评论和删除评论。递归查询功能通过 parentId 层层查找子评论，帮助前端展示多级回复；回复评论功能根据被回复评论生成子评论；删除评论功能通过 commentId 和 userId 限制只能删除本人评论，并采用逻辑删除方式。这个阶段让我对 MyBatis-Plus 的 LambdaQueryWrapper、更新条件和实体映射有了更深入的理解。

第三阶段，我完成评论模块第一版功能整合，并参与前后端联调和代码合并。联调中，我重点核对了 /blog-comments/blog/post、/topCommentList、/commentTreeList、/reply、/delete 等接口的路径、请求方法和参数格式。对页面中出现的评论无法回复、数据显示不一致等问题，我通过观察请求参数、排查 Service 逻辑和检查数据库数据逐步修复。

第四阶段，我开始私信模块开发，首先完成用户权限认证和私信列表查看。MessageController 通过 JwtUtil 从请求头 token 中解析当前登录用户 ID，避免由前端直接传入发送者身份。私信分页接口只查询当前用户收到且未删除的消息，并按发送时间倒序排列，同时组装发送者昵称和头像，满足页面展示需求。

第五阶段，我继续推进私信发送、批量已读、批量删除和详情查看功能。发送私信时，系统校验内容不能为空、不能发送给自己、发送者和接收者必须存在；保存成功后初始化为未读和未删除，并尝试 WebSocket 推送。批量已读只允许接收者更新自己的消息，批量删除只允许发送者或接收者软删除相关消息，详情接口会在查看未读消息后自动标记为已读。

编码过程中，我也参与了缺陷修复。周报中提到评论功能不能回复他人评论的问题，暴露出我早期对业务规则理解不够细。修复时，我重新梳理“当前回复用户”和“被回复评论作者”的关系，调整接口参数和业务判断，最终保证用户能够正常回复他人评论。这个经历让我认识到，缺陷修复不是简单改代码，而是重新校验需求、接口和实现是否一致。

2.4 软件测试

测试阶段包括个人自测、单元测试、接口测试、前后端联调测试和项目总体测试。评论模块测试主要围绕发布、查询、回复、删除和点赞展开。正常场景下，用户提交非空评论后应能成功保存并在文章详情页展示；查询一级评论时只返回 parentId 为空且未删除的评论；查询评论树时应能正确展示父评论和子回复关系。

评论模块异常场景测试包括：评论内容为空时应返回失败提示；删除评论时只能删除本人评论；删除后的评论不应继续出现在一级评论列表或评论树中；回复不存在或已删除评论时应返回失败；点赞不存在的评论时应提示评论不存在。通过这些测试，我发现并修复了部分边界问题，提高了评论模块稳定性。

私信模块测试更强调权限和状态变化。我设计的测试场景包括：未登录用户访问私信接口应失败；登录用户只能查看自己收到的未删除消息；私信列表应按发送时间倒序；未读标识应正确显示；内容为空、接收者不存在、发送给自己时发送失败；查看详情后未读消息变为已读；批量已读和批量删除只能影响当前用户有权限的消息。

前后端联调测试中，我与团队成员逐接口核对请求参数和返回格式。遇到接口参数定义不一致、返回字段缺失、页面展示异常等问题时，先复现问题，再定位是前端调用、后端处理还是数据状态导致，最后进行修复和回归测试。项目总体测试则帮助我从用户完整流程角度检查模块质量，而不是只关注单个接口。

通过测试工作，我认识到单元测试和个人自测不能只覆盖主流程，还要覆盖异常输入、权限边界、数据状态变化和重复操作等情况。尤其是评论删除、私信已读、私信软删除这类状态变化功能，如果测试不充分，很容易出现数据展示和实际状态不一致的问题。

| 测试类别 | 测试场景 | 预期结果 | 个人收获 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评论主流程 | 发布评论、查询一级评论、查询评论树、回复评论。 | 评论数据正确保存，前端正常展示层级结构。 | 理解父子评论关系和递归数据展示。 |
| 评论异常场景 | 空评论、删除他人评论、删除后再次查询、回复异常评论。 | 返回明确提示或过滤异常数据。 | 提升边界场景测试意识。 |
| 私信主流程 | 发送私信、查看列表、查看详情、标记已读。 | 消息状态正确变化，列表展示准确。 | 理解消息状态管理。 |
| 私信权限场景 | 未登录访问、操作非本人消息、发送给自己。 | 系统限制非法操作。 | 认识权限校验的重要性。 |
| 联调测试 | 页面调用接口、参数传递、返回结构展示 | 前后端数据交互顺畅。 | 提升协作排查能力。 |

2.5 项目管理

项目管理方面，我主要使用 GitHub 和 TAPD 配合团队推进迭代。GitHub 用于代码仓库管理、分支开发、提交记录、Pull Request、代码合并和冲突处理；TAPD 用于需求管理、任务拆分、进度更新和缺陷跟踪。通过这两个工具，我逐渐熟悉了多人协作开发的基本流程。

实习初期，我在 GitHub 分支协作方面不够熟练，遇到过合并冲突。后来通过查阅文档、请教队友和实际操作，我学会了在开发前同步最新代码、提交时写清楚说明、合并冲突时逐行核对双方逻辑，而不是简单覆盖。这个过程让我认识到，版本管理能力是团队开发中非常重要的基础能力。

在 TAPD 使用方面，我在组长指导下学习将大需求拆解为可执行小任务。以私信功能为例，我将其拆分为需求分析、权限认证、实体类设计、列表查询、发送私信、已读状态、删除消息、自测调试和联调修复等任务，并持续更新进度。任务拆分后，我能更清楚地知道每周应该完成什么，也方便团队及时发现风险。

风险管理方面，我主要识别了三类风险：第一是需求理解风险，例如评论回复和私信读取状态的规则不清；第二是协作风险，例如前后端接口不一致和代码合并冲突；第三是质量风险，例如递归查询、权限校验、逻辑删除等边界场景容易出错。针对这些风险，我通过需求讨论、接口文档、单元测试、联调验证和周报复盘进行控制。

会议和沟通方面，我参与了第一版和第二版迭代需求讨论，明确个人负责模块和后续开发方向。每周通过周报记录本周工作、成果、问题和下周计划，这种记录方式帮助我复盘问题，也让团队更容易了解我的进度和困难。

三、总结与反思

3.1 技术方面总结

通过本次实习，我最大的技术收获是把课堂上学习的后端开发知识应用到了真实项目场景中。以前我对 Spring Boot、MyBatis-Plus、接口设计的理解比较零散，这次通过评论模块和私信模块开发，逐渐理解了 Controller、Service、Mapper、Entity 各层之间如何协作，也理解了业务需求如何转化为接口、字段、查询条件和状态变化。

评论模块让我重点理解了层级数据结构。一级评论和回复评论看起来只是多了一个 parentId 字段，但真正实现时需要考虑发布、查询、递归、删除、展示等多个环节。特别是递归查询嵌套评论时，我一开始对层级关系和返回结构不熟悉，后来通过查阅资料和反复调试才理清思路。这个过程让我明白，复杂功能开发前应先画出数据关系和流程图，再进行编码。

私信模块让我重点理解了权限校验和状态管理。私信涉及用户隐私，不能只关注消息能否保存，还要关注谁能发、谁能看、谁能标记已读、谁能删除。isRead 和 deleted 字段虽然简单，但它们决定了列表展示、详情查看和批量操作的业务行为。通过这个模块，我对后端接口中的安全边界有了更深的认识。

WebSocket 推送让我认识到系统交互不仅包括请求和响应，也包括实时通知。虽然当前推送实现比较基础，但它让我理解了在线会话管理、消息保存和实时提醒之间的关系。以后如果继续完善，我会把推送内容设计为 JSON 结构，包含消息 ID、发送者、发送时间和消息类型，方便前端做更丰富的处理。

3.2 问题反思

第一个反思是需求理解要更深入。评论不能回复他人评论的缺陷说明，我最初对回复功能的业务规则理解不够细，导致实现中把用户关系判断得过于简单。以后遇到类似功能时，我应该先明确“当前操作用户”“资源所有者”“目标对象”之间的关系，再决定接口参数和权限规则。

第二个反思是测试应该前置。早期我更多关注功能主流程是否可用，等到联调或总体测试时才发现一些边界问题，例如参数格式不一致、未读状态显示错误、权限不足场景处理不完整。以后我应该在编码前就列出测试用例，覆盖正常流程、异常输入、权限边界和状态变化，而不是功能写完后才临时补测。

第三个反思是接口文档要及时维护。前后端联调中出现的问题，很大一部分来自参数和返回结构没有及时同步。虽然最终通过沟通解决了，但也浪费了时间。以后开发接口时，我会主动维护接口说明，明确请求方法、路径、参数、返回字段和异常情况，减少联调成本。

第四个反思是对时间估计要更保守。PSP 记录显示，很多阶段实际耗时高于预估，尤其是递归评论、私信权限、联调和缺陷修复。这说明我在计划时低估了未知问题带来的成本。以后制定计划时，应为测试、沟通和返工预留缓冲时间。

3.3 团队协作总结

本次实习让我认识到，团队项目不是把每个人的代码简单拼起来，而是需要持续对齐需求、接口、代码和测试结果。评论模块依赖文章详情页和用户登录状态，私信模块依赖用户认证和用户基础信息，因此我必须与负责前端、文章模块和个人中心模块的同学保持沟通。

GitHub 协作让我学习到分支管理和冲突解决的重要性。多人并行开发时，代码冲突不可避免，关键是要理解冲突双方的业务意图，谨慎合并。TAPD 则让我理解任务拆分和进度同步的意义，尤其是私信功能这种较大的需求，拆成小任务后更容易推进和检查。

周报记录也帮助我形成了复盘习惯。每周总结工作内容、成果、问题和下周计划，让我能清楚看到自己从评论基础功能、评论进阶功能、联调测试到私信模块开发的成长过程。以后参与项目时，我会继续保持这种记录习惯。

3.4 未来改进方向

从项目角度看，评论模块后续可以增加敏感词过滤、评论审核、评论数量统计、按热度排序、删除占位展示等能力；私信模块可以增加会话列表、未读消息总数、消息搜索、消息撤回、附件消息和结构化 WebSocket 推送。这些功能能进一步提升系统完整性和用户体验。

从个人能力角度看，我未来需要重点提升三方面能力：一是需求分析能力，编码前把业务规则和边界条件想清楚；二是测试设计能力，让自测不仅覆盖主流程，也覆盖异常和权限场景；三是工程协作能力，让自己的接口、代码和文档更容易被团队理解和接入。

总的来说，本次软件工程基础实习让我从“完成一个功能”的思维，逐渐转向“交付一个可维护模块”的思维。需求、设计、编码、测试和项目管理不是割裂的环节，而是相互影响的完整过程。未来我会继续保持这种工程化意识，在保证功能实现的同时，更关注质量、协作和长期维护。

四、参考文献

[1] VMware, Inc. Spring Boot Reference Documentation[EB/OL]. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/, 2026-05-04.

[2] Baomidou. MyBatis-Plus 官方文档[EB/OL]. https://baomidou.com/, 2026-05-04.

[3] Eclipse Foundation. Jakarta WebSocket Specification[EB/OL]. https://jakarta.ee/specifications/websocket/, 2026-05-04.

[4] IETF. JSON Web Token (JWT)[S]. RFC 7519, 2015.

[5] GitHub Docs. GitHub Documentation[EB/OL]. https://docs.github.com/, 2026-05-04.

[6] TAPD. TAPD 敏捷项目管理平台产品文档[EB/OL]. https://www.tapd.cn/, 2026-05-04.

注：本文根据课程模板、个人周报和项目代码整理生成，PSP 时间为结合每周工作量后的合理估算。