《软件工程基础》

个人实习报告

题目：mini-blog个人博客系统

班级序号：     197242

学生姓名：      陈侨

任课教师：     赵一石

软件工程系

2026年5月

一、PSP 记录估计和实际耗费的时间

本次实习以 MiniBlog 个人博客系统为项目对象。我个人主要承担内容管理相关后端开发、前端基础工程搭建、标签系统前后端闭环、工程整合、联调排错以及后期管理员后台与对象存储接入等工作。根据 Git 提交历史、TAPD 任务记录和组会材料，对个人 PSP 过程整理如下。

| 阶段 | 任务内容 | 预估耗时（分钟） | 实际耗时（分钟） | 偏差原因与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 确认个人负责范围，拆分文章管理、标签管理、前端骨架、联调和文档任务。 | 180 | 240 | 早期需要结合团队分工和已有模块确认边界。 |
| 需求分析 | 梳理文章发布、文章浏览、分类标签筛选、后台管理、图片上传和演示环境需求。 | 360 | 520 | 内容模块与前端展示、数据库结构、演示流程关系较紧密。 |
| 软件设计 | 设计公共实体、文章 DTO/VO、分页查询结构、标签接口、前端 API 封装和页面结构。 | 540 | 760 | 接口返回结构经历多次联调调整。 |
| 编码-文章模块 | 实现文章新增、更新、逻辑删除、置顶切换、分页列表、详情查询和后台文章接口。 | 1320 | 1700 | 文章需要关联用户、分类、标签，列表和详情组装比预期复杂。 |
| 编码-前端工程 | 搭建 Next.js 前端工程，接入首页、发现页、详情页、写文章页、登录注册页和个人中心基础页面。 | 1500 | 2100 | 前端同时涉及路由、状态管理、接口封装、样式和响应式适配。 |
| 编码-标签系统 | 完成标签接口、标签列表、文章按标签筛选、标签页面和文章卡片标签展示。 | 720 | 980 | 需要联动后端关联表查询和前端筛选交互。 |
| 编码-后期扩展 | 整合轻量管理员后台、分类标签后台管理、文件上传接口和阿里云 OSS 对象存储接入。 | 900 | 1260 | 涉及多个管理对象和外部存储配置，联调场景较多。 |
| 测试 | 完成文章接口、标签接口、前端页面、局域网访问、上传功能和演示流程自测。 | 780 | 1080 | 测试过程中暴露出跨域、代理、字段映射和移动端访问问题。 |
| 联调与合并 | 处理分支合并、公共实体冲突、Mapper 命名冲突、局域网访问配置和前后端接口对齐。 | 840 | 1200 | 多人并行开发导致合并后需要重新验证关键流程。 |
| 文档与总结 | 整理组会记录、接口文档、前端开发文档、缺陷记录和个人实习报告。 | 600 | 840 | 需要结合真实代码和提交历史复核个人工作内容。 |
| 总计 | — | 7740 | 10680 | 实际耗时高于预估，主要增加在前端实现、联调和测试阶段。 |

从 PSP 记录可以看出，我在编码、联调和测试阶段的实际耗时明显高于预估。主要原因是项目并不是单个接口的独立实现，而是涉及后端内容管理、前端页面、数据库字段、分支合并和演示环境配置的连续协作。通过本次实习，我逐渐认识到软件工程中的时间成本很大一部分来自接口契约、数据一致性和团队沟通。

二、个人在软件过程中的工作

2.1 需求获取与分析

在需求获取阶段，我参与了 MiniBlog 系统整体需求拆分。项目目标是实现一个面向课程演示的轻量博客系统，核心能力包括文章发布、文章浏览、用户互动、个人中心、后台管理和图片上传。结合团队分工，我主要关注内容管理和前端展示相关需求。

文章模块需求可以分为写操作和读操作两类。写操作包括新增文章、更新文章、逻辑删除文章和切换置顶状态；读操作包括文章分页列表、文章详情、按分类筛选、按标签筛选、按关键词搜索和后台查询。这样的拆分使后续接口设计和测试目标更加清晰。

标签管理需求是在项目迭代中逐渐明确的。最初标签只作为文章的附属展示字段，后来发现用户需要通过标签浏览文章，后台也需要维护标签数据。因此我将标签需求拆分为标签基础接口、文章标签关联、前端标签页面、发现页标签筛选和文章详情标签展示。

后期为了满足课堂展示，我进一步补充了管理员后台和对象存储上传需求。管理员后台用于集中展示文章、评论、分类、标签和用户管理能力；对象存储上传用于解决头像和文章封面只能手动填写 URL 的问题，使系统更接近真实博客平台。

2.2 软件设计

软件设计阶段，我首先整理了公共实体层。项目中多个模块都会使用文章、用户、分类、标签、评论、收藏等数据，如果每个模块分别定义实体，容易造成字段理解不一致。因此我在 common/entity 中整理了 Article、ArticleTag、Category、Collect、Comment、Tag、User 等公共实体，为后续模块协作提供统一基础。

文章模块采用 Controller、Service、Mapper、DTO、VO 分层结构。Controller 负责接收请求，Service 负责业务处理，Mapper 负责数据库访问，DTO 用于接收前端提交数据，VO 用于组织前端展示结果。文章详情返回时需要组装文章内容、作者信息、分类名称和标签列表；文章列表则需要支持分页、排序和筛选。

标签系统设计以 t_tag 和 t_article_tag 为核心。TagService 负责标签增删改查，ArticleService 在文章查询时根据 tagId 完成关联筛选，并在返回结果中补充 tagNames 或 tags 字段。前端统一通过 API 层获取标签数据，并在发现页、标签页、文章卡片和详情页中复用。

前端设计采用 Next.js、TypeScript 和 SWR。页面结构包括首页、发现页、文章详情页、写文章页、登录注册页和个人中心页。组件层面拆分 Header、Footer、ArticleCard、ArticleList、Sidebar、ProfileHeader、ProfileTabs 等，保证页面开发和后续联调能够分块推进。

2.3 编码

工程基础方面，我完成了项目初始 Spring Boot 工程提交，并在后续清理了 .idea、target 等不应纳入版本控制的文件，补充 .gitignore，整理 Maven 配置。这些工作为后续多人协作和分支合并提供了较稳定的工程基础。

文章管理后端是我个人最主要的后端工作。我实现了文章新增、更新、逻辑删除、置顶状态切换等写操作，并补充文章分页列表、文章详情、后台文章详情和后台文章列表能力。相关代码涉及 ArticleController、AdminArticleController、IArticleService、ArticleServiceImpl、ArticleQueryDTO、CreateArticleDTO、UpdateArticleDTO、ArticleListVO、ArticleDetailVO 等。

前端基础工程方面，我搭建了 frontend 目录，完成 Next.js 项目结构、全局样式、布局、路由页面、API 封装、状态管理和基础组件，并接入首页、发现页、文章详情页、写文章页、登录页、注册页和个人中心页等主要页面。虽然其中部分业务接口由其他同学负责，但前端骨架为团队后续联调和演示提供了统一入口。

标签系统方面，我实现了 TagController、ITagService、TagServiceImpl、CreateTagDTO、UpdateTagDTO、TagListVO 等后端结构，在 ArticleService 中补充按标签筛选文章的逻辑，并在前端新增标签页面。文章详情、发现页、文章卡片和侧边栏都可以展示标签，用户能够通过标签切换文章列表。

后期扩展方面，我整合并完善了轻量管理员后台前端，将文章、评论、分类、标签、用户五类管理对象放到同一后台页面中；同时补充了文件上传 Controller、上传服务、阿里云 OSS 配置类和上传返回对象，使头像和文章封面可以通过本地文件上传到对象存储。

2.4 软件测试

个人测试主要包括接口自测、前端页面验证、联调验证和少量工具类单元测试。文章模块测试覆盖新增、更新、删除、置顶、分页列表和详情查询，重点检查请求参数、返回结构、数据库状态和前端展示是否一致。

在单元测试方面，我后期为搜索纠错工具补充了 SearchSuggestionUtilsTest，覆盖了最接近标签词推荐、标题片段推荐、全拼输入匹配、模糊拼音输入匹配和无关关键词返回 null 五类场景。这部分测试虽然范围有限，但帮助我理解了如何用 JUnit 对工具类逻辑进行稳定验证。

标签系统测试覆盖标签列表、标签创建、标签更新、标签删除、按标签筛选文章、文章详情返回标签和前端点击跳转。测试过程中发现数据库中存在“标签 01、标签 02”这类占位数据，不利于课程演示，因此后续对标签名称、分类名称和文章内容做了整理。

前端联调过程中，我排查过日期格式异常、局域网访问失败、Next 代理配置、后端 CORS、评论读取失败、默认头像 404、用户资料更新失败和管理员页面提示不友好等问题。排查方式通常是先看浏览器 Network，再看前端 API 封装，随后查看后端 Controller 和日志，最后确认数据库字段。

需要说明的是，本次实习中正式单元测试的投入仍然不足，大部分验证工作仍以接口自测和前后端联调为主。这也是我在后续项目中需要改进的地方。

2.5 项目管理

项目管理方面，我参与了多次分支合并和冲突处理。项目存在内容管理、个人中心、评论私信等多个并行分支，早期出现过公共实体字段差异、Mapper 命名冲突、格式化空格误提交等问题。我通过重命名 ContextArticleMapper、ContextUserMapper，整理 .gitignore，回滚无意义格式化改动等方式降低冲突影响。

在 TAPD 使用上，我前期做得并不好。项目刚开始时，我更多是遇到什么问题就补什么需求、提什么任务，缺少从项目全局出发的统一拆分和提前分配，因此受到老师批评。后期我开始有意识地改进这部分工作，把文章写操作、文章读操作、标签接口、标签筛选、标签页面建设等内容按模块和阶段拆开，再与提交记录关联，使需求、任务和代码变更能够相互对应。同时我也参与整理组会记录、周报、接口文档、前端开发文档、开发规范和迭代任务拆分。

在过程管理上，我还参与了阶段性组会纪要和项目材料整理。通过持续记录问题、修复过程和下一步任务，团队能够在每轮迭代后及时回看问题来源和改进点。

风险管理方面，我重点关注三类风险：数据库字段与实体映射不一致导致接口失败，前端请求代理或跨域配置错误导致演示环境不可用，多人并行开发导致分支合并冲突。针对这些风险，我逐渐形成了先确认数据库字段，再查看后端日志，最后检查前端请求路径的排查习惯。

三、结对编程

本项目没有采用长期固定双人结对的开发方式，但在多个关键任务上进行了短周期、目标明确的结对协作。以下内容按“结对对象、任务、分工、产出”的方式进行整理，使这一节更接近课程模板要求的结对记录。

3.1 与张战胜的结对协作

结对任务主要集中在评论与私信相关的前后端联调阶段。张战胜负责评论和私信后端业务实现，我主要负责相关前端页面接入、请求链路排查和演示流程打通。

在具体分工上，张战胜侧重确认接口语义、数据库表结构和业务规则，我侧重检查前端请求路径、参数传递、页面状态和错误展示。联调过程中处理过评论二级回复路径参数不一致、评论读取失败、私信表缺失、联系人查询空集合和聊天界面展示问题。

该阶段的主要产出是前后端接口定义更稳定，评论区和私信页面能够在同一演示链路中正常工作，也让我对接口联调中的职责划分有了更实际的认识。

3.2 与董志鹏的结对协作

结对任务主要围绕认证、管理员入口、用户资料编辑和头像上传联调展开。董志鹏负责登录、注册、管理员鉴权和用户资料后端逻辑，我主要负责前端登录页、请求头 token 注入、管理员页面入口、资料编辑页和头像上传展示。

协作过程中，我侧重从前端触发流程验证 token 存储、请求头携带、登录状态切换和错误提示，董志鹏侧重核对后端拦截器、用户上下文和权限限制。通过这轮结对，管理员入口、用户资料编辑和头像上传流程的稳定性得到提升。

3.3 与张志彤的结对协作

结对任务主要集中在收藏逻辑修复和个人中心展示接入。张志彤负责收藏和个人中心相关后端功能，我主要配合修复收藏文章与取消收藏文章逻辑矛盾，并在前端个人中心中接入“我的文章、我的收藏、我的评论”等展示入口。

这一阶段的协作让我认识到，即使模块分工不同，用户视角下的页面流程仍然需要把多个后端能力组合到一起，因此前端接入和后端规则必须同步确认。

3.4 结对收获

通过这些结对协作，我体会到结对编程或协同开发的重点并不只是共同写代码，更重要的是共同确认接口契约、尽早发现理解偏差、缩短问题定位时间。在联调阶段，及时沟通比单独猜测更能提高效率。

四、总结

（1）技术方面，这次项目给我最直接的感受是，真正难的不是把功能“写出来”，而是把它和数据库、接口、前端页面、演示环境一起接顺。前期我写文章模块和前端页面时，常常是先把功能做起来，再在联调时补字段、补返回结构、补边界处理，这导致返工比较多。比如文章详情、标签筛选、局域网访问这些问题，很多都不是一开始就设计好的，而是在出错后一点点补齐的。通过这些反复排查，我对 Spring Boot、MyBatis-Plus、Next.js、接口封装、分页查询和对象存储接入有了更实际的理解，也逐渐养成了先看数据库字段、先列返回结构、再开始写代码的习惯。需要承认的是，我这次正式单元测试做得还不够，大部分时候还是靠接口自测和页面联调在兜底。

（2）团队协作方面，我前期做得并不算好。那时候我更关注自己手上的代码，遇到什么问题就补什么需求、提什么任务，没有从整个项目的角度去想哪些事情应该提前拆、提前分、提前同步。被老师指出这一点之后，我才真正意识到，团队协作不是每个人把自己的功能做完就行，而是要让别人知道你在做什么、接口会不会变、下一个阶段要接什么。后期我在 TAPD 和组会记录上花了更多精力，开始按模块和阶段整理任务，也更注意把改动和问题同步给组员。这个过程让我明白，协作能力不是“配合一下”这么简单，它本身就是项目质量的一部分。

（3）工具使用方面，我的提升也是比较真实、比较慢的。Git 一开始我主要会提交和拉取，遇到分支合并、命名冲突或者误提交时其实不太从容；TAPD 一开始也只是当成“记一下问题”的地方，并没有真正承担起任务拆分和过程跟踪的作用。后面随着项目推进，我才慢慢学会把 Git 当作协作工具，而不只是交代码的工具；也开始把 TAPD、数据库工具、浏览器控制台和后端日志串起来用，形成“发现问题、定位问题、记录问题、回头复盘”的完整过程。和项目初期相比，我现在更清楚每个工具解决的是什么问题，也知道自己以前在哪些地方用得太浅。

（4）总体来看，这次实习让我对软件工程有了更接地气的认识。以前我会觉得，功能写完了，事情就差不多结束了；但这次真正做下来才发现，很多时间都花在返工、联调、改接口、补任务、查日志和处理冲突上。对我触动最大的一点，是项目管理和前期规划不能等到出问题了再补，因为那样往往已经影响了别人，也影响了后面的节奏。以后如果再做类似项目，我希望自己先把任务边界、数据结构和接口影响范围想清楚，再动手写；同时也要补上测试这一块，不能总靠联调阶段去发现本来应该更早暴露的问题。

参考文献

[1] Spring. Spring Boot Reference Documentation[EB/OL]. https://docs.spring.io/spring-boot/index.html. 2026-05-08.

[2] MyBatis-Plus. MyBatis-Plus 官方文档[EB/OL]. https://baomidou.com/. 2026-05-08.

[3] Vercel. Next.js Documentation[EB/OL]. https://nextjs.org/docs. 2026-05-08.

[4] 阿里云. 对象存储 OSS 开发文档[EB/OL]. https://help.aliyun.com/zh/oss/. 2026-05-08.

[5] Chacon S, Straub B. Pro Git[M]. 2nd ed. New York: Apress, 2014.