软件工程基础课内实习

个人报告

姓名：张志彤

班级：197242

学号：20241000164

日期：2026年4月29日

一、项目整体回顾与任务完成情况

在整个小组项目开发过程中，我经历了从项目启动准备、核心功能开发、代码合并收尾到文档完善与迭代研讨的完整流程。各阶段主要任务均按计划推进并完成，具体如下：

| 项目阶段 | 核心任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 第一周 | 仓库搭建、接口文档设计、工具学习 | 完成 |
| 第二周 | 收藏功能开发、数据库接入、功能测试 | 完成 |
| 第三周 | 代码合并冲突解决、配合前端收尾 | 完成 |
| 第四周 | 文档完善、TAPD管理、第二代功能研讨 | 完成 |
| 第五周 | TAPD精细化分配、前端知识强化、功能深化研讨 | 完成 |

二、个人成长与技术收获

1. 开发与工具技能

后端开发：掌握了Spring Boot框架下的模块功能开发流程，能够独立完成从需求拆解、接口设计到数据库交互的完整实现，深化了对异常处理、事务管理等知识的理解。

数据库技术：学会了项目与数据库连接的规范配置方法，掌握了字段映射、数据交互的核心逻辑，具备解决常见连接异常、数据读写问题的能力。

前端基础：系统学习了HTML（语义化标签）、CSS（Flex布局及响应式适配）、JavaScript（基础语法与交互）三大核心知识，能够独立完成简单网页的完整布局与样式优化。

版本控制：掌握了Git团队协作完整流程（分支创建、保护分支、PR发起、冲突解决），初步具备多人开发环境下的代码管理能力。

2. 项目管理与协作能力

项目管理：熟练使用TAPD进行任务拆解、分配、进度同步与需求关联，掌握了“任务边界明确、执行节点细化”的精细化管理方法。

文档规范：学习了接口文档标准格式（路径、方法、参数、返回结构、错误码）及项目文档优化方法，掌握了“自查-复盘-整改-复核”的质量控制流程。

团队协作：深刻理解了需求沟通、规范对齐、代码Review在团队开发中的重要性，能够主动配合前端、后端同学推进项目整体进度。

三、问题反思与改进过程

在整个项目周期中，我通过持续复盘，识别自身不足并采取了针对性改进措施：

| 存在问题 | 具体表现 | 解决方案与改进效果 |
| --- | --- | --- |
| 开发效率不足 | 接口文档编写超时逻辑梳理反复，代码返工 | 参考成熟模板固定格式；加强模块边界分析，减少修改次数 |
| 工具熟练度低 | Git命令、冲突解决不熟，遇问题需反复查资料 | 通过B站、大模型辅助学习，掌握PR与冲突解决流程 |
| 知识储备薄弱 | Java/Spring Boot不熟，数据库配置细节出错 | 边学边做，重点攻克框架基础与数据库操作 |
| 文档细致度不足 | 术语使用不严谨、格式不统一，导致返工 | 引入“自查-复盘-整改-复核”流程，提升文档质量 |
| 任务管理粗放 | TAPD任务划分笼统，进度同步不及时 | 实现精细化拆解，明确任务边界，主动跟进难点 |

四、团队协作与个人角色

在整个小组项目中，我主要承担了后端开发与项目协调的双重角色：

功能开发者：负责文章收藏、用户数据查询等核心后端功能的代码实现，确保功能稳定、接口规范。

文档与任务管理者：主导接口文档、项目文档的编写与优化工作，使用TAPD进行任务拆解、分配及进度跟踪，保障团队协作的有序性。

问题协调者：在代码合并阶段积极解决收藏逻辑冲突，配合前端完成收尾工作，并在项目迭代研讨中主动参与功能可行性分析。

我深刻认识到，个人任务的质量直接影响项目整体进度。因此，我始终保持严谨态度，在遇到困难时主动向组员请教，在他人需要帮助时及时补位，努力成为团队中可靠的一员。

五、最终感悟与未来展望

通过这几周的小组项目实践，我深刻体会到以下几点：

细节决定成败：无论是接口文档中的一个字段定义，还是TAPD任务的一个状态更新，细节的严谨性直接决定了协作流畅度和项目质量。

高效协作优于单打独斗：需求沟通、规范对齐、代码Review等环节并非“浪费时间”，每一次充分的讨论都在消除信息差，为后续开发扫清障碍。

自驱力是成长的关键：面对知识短板（如Java、Git、前端），等待无法解决问题，唯有主动学习、边做边练，才能真正跟上团队节奏并实现个人提升。

复盘是进步的阶梯：每周的问题记录与反思，让我能清晰看到自己的弱点，并有针对性地制定改进计划，形成“实践-反思-改进”的正向循环。

未来，我将继续夯实Java后端开发能力，深入学习Spring Boot框架及数据库优化技术；同时进一步提升前端实操水平，向“全栈思维”靠拢。在团队协作中，我会更加注重沟通效率与任务精细化管理，努力成为一名既懂技术、又会协作、更善思考的合格开发者。